## Slide 1: 1.7 项目阶段与阶段关口

## Slide 2: 提纲
项目阶段与阶段关口
不同行业的阶段划分

## Slide 3: 喜欢打游戏吗？

## Slide 4: 项目阶段和阶段关口
项目阶段为了对项目进行更好的管控
阶段关口是里程碑——满足进入下一个阶段的条件

## Slide 5: 工程类行业的阶段划分
阶段1 可行性研究
项目建议书
可研报告
概要设计
项目核准
阶段2 计划与设计
技术设计
造价预算
进度计划
合同签订
阶段3 施工
构件发运
土建结构
安装工程
试车
阶段4 交付使用
最终试车
验收
资料存档
结款
立项审批
主承包合同签署
工程竣工
投入使用

## Slide 6: 装修类行业的阶段划分
结构
水电
木工
瓦工
粉刷
墙体确定
管路确定
家具确定
瓷砖确定
整体交付

## Slide 7: 研发类行业的阶段划分
需求分析
方案设计
功能开发
验收交付
需求基线
计划基线
功能基线
交付使用

## Slide 8: 回顾
项目阶段与阶段关口
工程类行业的阶段划分
装修类行业的阶段划分
研发类行业的阶段划分

## Slide 9: 谢谢！
如果认为本讲解有用，请点赞并关注、转发，谢谢！